CAHIER DES CHARGES

Refonte du site web

HYDRAFIT STUDIO

Premium Aquabike Experience – Dubai

www.hydrafitstudio.com

Date : 25 février 2026

Version 1.0 – Document confidentiel

SOMMAIRE

1.  Présentation du projet

2.  Identité de marque & direction artistique

3.  Arborescence du site

4.  Détail des pages & fonctionnalités

5.  Expérience utilisateur (UX)

6.  Système de réservation & e-commerce

7.  Blog & stratégie de contenu

8.  SEO & référencement

9.  Réseaux sociaux & intégrations

10.  Spécifications techniques

11.  Planning prévisionnel

12.  Livrables attendus

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Hydrafit Studio est un concept premium d’aquabike et de fitness aquatique basé à Dubai, avec deux studios : Palm Jumeirah et Business Bay. Le studio propose une expérience complète qui va bien au-delà d’un simple cours de fitness.

Le site actuel, réalisé par un premier prestataire, ne reflète pas la vision de la fondatrice. Le concept n’a pas été compris : le site ressemble à un énième site de cours de fitness classique alors que Hydrafit est une expérience globale.

1.2 Vision & positionnement

Hydrafit n’est pas un studio de fitness. C’est une expérience. Quand un client réserve un cours, il accède à :

- Le cours : aquabike, rebound fitness, ou autre discipline en piscine

- Le bar détox : jus pressés, smoothies, boissons bien-être après la séance

- Les événements : rencontres entre membres, workshops bien-être, soirées communauté

- La communauté : un cercle de femmes et d’hommes qui partagent un lifestyle

Le site doit transmettre cette dimension expérientielle dès la première seconde. Le visiteur ne doit pas chercher un cours : il doit vouloir faire partie de l’univers Hydrafit.

1.3 Objectifs du site

- Transmettre l’univers et le lifestyle Hydrafit, pas juste lister des cours

- Convertir les visiteurs en réservations (CTA clairs et parcours fluide)

- Positionner Hydrafit comme la référence aquabike premium à Dubai

- Optimiser le référencement naturel pour capter du trafic organique qualifié

- Servir de hub pour la communauté (blog, événements, témoignages)

- Générer des ventes e-commerce (produits détox, accessoires, packs)

1.4 Cible

- Cible principale : Femmes 25-50 ans, expatées ou résidentes à Dubai, CSP+, soucieuses de leur bien-être, cherchant une activité efficace sans douleur articulaire

- Cible secondaire : Hommes actifs 30-45 ans, professionnels stressés cherchant une alternative au gym classique

- Cible tertiaire : Personnes souffrant de lipoedema, jambes lourdes, problèmes circulatoires, cherchant une solution sport-santé

2. IDENTITÉ DE MARQUE & DIRECTION ARTISTIQUE

2.1 Palette de couleurs

| COULEUR | CODE HEX | UTILISATION |
| --- | --- | --- |
| Noir | #000000 / #1A1A1A | Fond principal, headers, sections hero |
| Blanc | #FFFFFF / #F5F5F5 | Texte sur fond sombre, sections aérées, contrastes |
| Bleu Tiffany | #81D8D0 | Couleur d’accent : CTA, liens, éléments interactifs, highlights |

Le bleu Tiffany est la couleur signature. Il ne doit pas être utilisé en exces mais comme accent premium : boutons, soulignements, icônes, éléments de survol. L’essentiel de l’interface reste en noir et blanc pour un rendu épuré et luxueux.

2.2 Typographies

- Titres / Display : Bebas Neue ou équivalent sans-serif condensée – impact, modernité

- Sous-titres / Navigation : Plus Jakarta Sans ou Montserrat – lisibilité, élégance

- Corps de texte : Plus Jakarta Sans – légèreté, lecture confortable

2.3 Direction visuelle

L’ambiance générale du site doit évoquer :

- Le luxe accessible : clean, aéré, pas chargé

- L’eau comme élément central : reflets, transparences, mouvements fluides

- Le lifestyle Dubai : skyline en arrière-plan, lumière dorée, ambiance rooftop

- L’énergie positive : sourires, dynamisme, communauté

Photos : privilégier les photos lifestyle (clientes heureuses au bar détox, groupe qui rit après un cours, événement entre membres) plutôt que les photos stock de fitness génériques.

3. ARBORESCENCE DU SITE

3.1 Structure principale

| PAGE | CONTENU CLÉ |
| --- | --- |
| Accueil | Hero vidéo, concept expérience, témoignages, CTA réservation |
| L’Expérience | Le concept global : cours + bar détox + communauté + événements |
| Nos Cours | Aquabike, Rebound, autres disciplines – fiches détaillées |
| Le Bar Détox | Menu, philosophie, ingrédients, photos ambiance |
| Tarifs & Packs | Grille tarifaire, packs expérience, abonnements |
| Nos Studios | Palm Jumeirah & Business Bay – photos, carte, horaires |
| Événements | Agenda, rencontres membres, workshops, inscriptions |
| L’Équipe | Coachs, certifications, photos, liens Instagram |
| Blog | Articles SEO, conseils bien-être, témoignages |
| E-shop | Produits détox, accessoires, cartes cadeaux |
| Contact | Formulaire, WhatsApp, carte, horaires |

3.2 Pages secondaires

- FAQ

- Mentions légales / CGV / Politique de confidentialité

- Mon compte (espace client)

- Page de confirmation de réservation

- Page 404 personnalisée

4. DÉTAIL DES PAGES & FONCTIONNALITÉS

4.1 Page d’accueil

Hero Section

- Vidéo en arrière-plan (ambiance studio, eau, mouvement, skyline Dubai)

- Titre principal : accroche émotionnelle, pas descriptive (ex: «Your body deserves more than a workout»)

- Sous-titre positionnant l’expérience (pas juste l’aquabike)

- CTA principal : «Book Your Experience»

Section «L’Expérience Hydrafit»

- 3-4 blocs visuels présentant chaque pilier : Cours / Bar Détox / Événements / Communauté

- Chaque bloc cliquable vers la page dédiée

- Animations au scroll (fade-in, parallaxe légère)

Section Témoignages

- Carrousel de témoignages avec photo, prénom, note

- Intégration des avis Google directement

- Minimum 6-8 témoignages au lancement

Section Résultats / Science

- Infographie animée sur les bienfaits de l’aquabike

- Chiffres clés avec compteur animé (calories, drainage, etc.)

Section Instagram / Communauté

- Feed Instagram intégré dynamiquement

- CTA vers le compte Instagram

Footer

- Liens de navigation, adresses des 2 studios, WhatsApp

- Newsletter avec champ email

- Logos réseaux sociaux

4.2 Page «L’Expérience»

C’est LA page qui différencie Hydrafit de tout le reste. Elle doit raconter une histoire :

- Le parcours client : Arrivée au studio → Vestiaire → Cours en piscine → Bar détox → Moment communauté

- Storytelling visuel avec photos/vidéos à chaque étape

- Section dédiée au bar détox avec menu visuel

- Section dédiée aux événements communautaires

- Ambiance «lifestyle», pas «sport»

4.3 Page «Nos Cours»

- Fiche par discipline : Aquabike, Rebound Fitness, etc.

- Pour chaque cours : description, durée, niveau, bienfaits, photo/vidéo

- Bouton «Réserver ce cours» sur chaque fiche

- Filtre par type de cours, studio, niveau

4.4 Page «Le Bar Détox»

- Présentation lifestyle du bar (photos ambiance, non juste un menu)

- Menu interactif avec visuels de chaque boisson

- Mise en avant des ingrédients et bienfaits

- Le bar fait partie intégrante de l’expérience, pas un à-côté

4.5 Page «Tarifs & Packs»

- Grille de prix claire et lisible

- Mise en avant des «Packs Expérience» (cours + bar détox + accès événement)

- Abonnements mensuels / trimestriels

- Cartes cadeaux

- CTA direct vers la réservation

4.6 Page «Événements»

- Calendrier des événements à venir

- Fiche par événement avec description, date, lieu, inscription

- Galerie photos des événements passés

- Créer un sentiment de FOMO et d’exclusivité

4.7 Page «Nos Studios»

- Visite virtuelle / galerie photo de chaque studio

- Carte interactive avec les deux emplacements

- Horaires d’ouverture par studio

- Instructions d’accès et parking

Important : le nom doit être cohérent partout – «Hydrafit Studio» (corriger l’erreur «Aquafit» du site actuel).

4.8 Page «L’Équipe»

- Photo professionnelle de chaque coach

- Bio, certifications, spécialités

- Lien Instagram personnel

- Citation ou phrase motivante de chaque coach

5. EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX)

5.1 Principes directeurs

- Immersif : Le site doit donner envie de vivre l’expérience, pas juste de s’informer

- Fluide : Maximum 3 clics pour réserver un cours

- Mobile-first : 80%+ du trafic attendu est mobile (population Dubai)

- Émotionnel : Photos et vidéos lifestyle plutôt que texte descriptif

- Premium : Chaque détail doit respirer la qualité (micro-interactions, transitions)

5.2 Navigation

- Header fixe avec logo, menu principal, CTA «Book» toujours visible

- Menu hamburger sur mobile avec animation fluide

- Bouton WhatsApp flottant sur toutes les pages

- Breadcrumbs sur les pages internes

5.3 Animations & micro-interactions

- Parallaxe légère sur les sections hero

- Fade-in au scroll sur les contenus

- Effet de survol sur les cartes (léger zoom, ombre)

- Compteurs animés sur les chiffres clés

- Transition fluide entre les pages (pas de rechargement brutal)

Attention : les animations doivent rester subtiles et premium. Pas de surplus qui ralentirait le site.

6. SYSTÈME DE RÉSERVATION & E-COMMERCE

6.1 Réservation de cours

- Intégration d’un système de booking (Mindbody, Glofox, ou solution custom)

- Calendrier de cours par studio et par discipline

- Réservation en 3 clics maximum

- Paiement en ligne sécurisé

- Confirmation par email + WhatsApp

- Rappel automatique 24h et 1h avant le cours

- Gestion des annulations et crédits

6.2 Espace client

- Connexion / Création de compte

- Historique des cours et réservations

- Suivi de l’abonnement / crédits restants

- Gestion du profil

6.3 E-shop

- Catalogue produits (boissons détox, accessoires, merchandising)

- Cartes cadeaux digitales

- Packs expérience à offrir

- Panier et checkout sécurisé

- Livraison locale Dubai ou retrait en studio

7. BLOG & STRATÉGIE DE CONTENU

7.1 Objectifs du blog

- Améliorer le référencement naturel (SEO) sur les requêtes clés

- Positionner Hydrafit comme expert en bien-être aquatique

- Alimenter les réseaux sociaux avec du contenu de qualité

- Créer un lien émotionnel avec la communauté

7.2 Catégories d’articles

- Bien-être & santé : bienfaits de l’aquabike, drainage, circulation, lipoedema

- Lifestyle Dubai : où faire du sport à Dubai, routines bien-être, nutrition

- Témoignages : transformations, parcours clients, avant/après

- Coulisses : behind the scenes, présentation des coachs, événements

- Nutrition & Détox : recettes, bienfaits des ingrédients du bar

7.3 Rythme de publication

Minimum 2 articles par semaine en phase de lancement, puis 1 article par semaine en régime de croisière. Chaque article doit être optimisé SEO avec un mot-clé principal, des balises structurées et un maillage interne vers les pages de services.

8. SEO & RÉFÉRENCEMENT

8.1 SEO technique

- Architecture URL propre et sémantique (/classes/aquabike, /experience/detox-bar, etc.)

- Balises title et meta description uniques sur chaque page

- Balisage Schema.org : LocalBusiness, SportsActivityLocation, Event, Product

- Sitemap XML et robots.txt optimisés

- Temps de chargement < 3 secondes (optimisation images, lazy loading, CDN)

- Core Web Vitals dans le vert

- HTTPS et certificat SSL

- Code propre : pas de scripts/CSS inline dans le body (problème du site actuel)

8.2 SEO local

- Fiche Google Business Profile pour chaque studio

- Cohérence NAP (Nom, Adresse, Téléphone) sur tous les annuaires

- Stratégie d’avis Google (email post-cours, QR code en studio)

- Pages locales optimisées par quartier (/aquabike-palm-jumeirah, /aquabike-business-bay)

8.3 Mots-clés cibles

| MOT-CLÉ | INTENTION | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| aquabike dubai | Transactionnelle | Haute |
| aquacycling dubai | Transactionnelle | Haute |
| fitness low impact dubai | Informationnelle | Haute |
| sport jambes lourdes dubai | Informationnelle | Moyenne |
| drainage lymphatique sport dubai | Informationnelle | Moyenne |
| lipoedema exercise dubai | Informationnelle | Moyenne |
| best fitness studio dubai | Commerciale | Haute |
| aquabike benefits | Informationnelle | Moyenne |
| detox bar dubai | Transactionnelle | Moyenne |
| premium fitness experience dubai | Commerciale | Haute |

9. RÉSEAUX SOCIAUX & INTÉGRATIONS

9.1 Plateformes

- Instagram : Plateforme prioritaire – feed intégré au site, liens dans la bio, Stories Highlights

- TikTok : Contenu court : cours en action, transformations, behind the scenes, challenges

- Facebook : Communauté locale, groupes d’expatés, événements

- YouTube : Vidéos longues : témoignages complets, explications scientifiques, visite des studios

9.2 Intégrations sur le site

- Feed Instagram dynamique sur la page d’accueil

- Boutons de partage social sur les articles de blog

- Liens vers tous les réseaux dans le header et le footer

- Pixel Meta (Facebook/Instagram) pour le retargeting

- Google Tag Manager pour le suivi des conversions

- Intégration Google Analytics 4

9.3 Stratégie de contenu social

La gestion des réseaux sociaux est un service distinct mais le site doit être conçu pour alimenter et être alimenté par les réseaux :

- Chaque article de blog = 2-3 posts sociaux

- Chaque événement = campagne de communication multi-canal

- Témoignages vidéo = contenu site + réseaux

- Rythme : 3 à 5 publications par semaine minimum

10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

10.1 CMS & technologie

- CMS : WordPress + Elementor Pro (continuité avec l’existant, autonomie de la cliente)

- Alternative : Webflow si la cliente préfère un outil plus design-centric

- Hébergement performant (Cloudways, Kinsta, ou équivalent)

- CDN pour les performances (Cloudflare)

- Sauvegardes automatiques quotidiennes

10.2 Performance

- Score PageSpeed Insights > 90 sur mobile et desktop

- Temps de chargement < 3 secondes

- Images optimisées en WebP avec lazy loading

- CSS et JS minifiés, pas de code inline dans le body

- Cache serveur et cache navigateur configurés

10.3 Responsive design

- Approche mobile-first

- Breakpoints : mobile (< 768px), tablette (768-1024px), desktop (> 1024px)

- Test sur iPhone, Samsung, iPad, MacBook, desktop HD

- Navigation adaptée à chaque format

10.4 Sécurité & conformité

- Certificat SSL

- Protection anti-spam sur les formulaires

- Conformité RGPD / DIFC Data Protection (bannière cookies, politique de confidentialité)

- Paiements sécurisés (PCI DSS)

10.5 Multilingue

- Site en anglais par défaut (marché Dubai)

- Version française en option (communauté francophone Dubai)

- Structure URL : /en/ et /fr/ ou sous-domaine

11. PLANNING PRÉVISIONNEL

| PHASE | ÉTAPE | DÉTAIL |
| --- | --- | --- |
| S1-S2 | Cadrage & wireframes | Validation de l’arborescence, wireframes de chaque page, choix du système de réservation |
| S3-S4 | Design UI | Maquettes Figma haute-fidélité (mobile + desktop), validation cliente |
| S5-S8 | Développement | Intégration, développement des fonctionnalités, booking, e-shop |
| S9 | Contenu & SEO | Rédaction des contenus, optimisation SEO on-page, intégration du blog |
| S10 | Tests & recette | Tests cross-browser, mobile, performance, correction des bugs |
| S11 | Mise en ligne | Migration, redirections, monitoring post-lancement |
| S12+ | Suivi & optimisation | Suivi analytics, ajustements SEO, lancement stratégie réseaux sociaux |

12. LIVRABLES ATTENDUS

12.1 Livrables de conception

- Arborescence validée

- Wireframes de toutes les pages (mobile + desktop)

- Maquettes Figma haute-fidélité

- Prototype cliquable pour validation

12.2 Livrables de développement

- Site web complet et fonctionnel

- Système de réservation intégré et testé

- E-shop fonctionnel

- Blog avec 4 articles SEO au lancement

- Intégration de tous les trackings (GA4, GTM, Meta Pixel)

12.3 Livrables SEO

- Audit SEO technique complet

- Recherche de mots-clés et mapping par page

- Optimisation on-page de toutes les pages

- Configuration Google Business Profile (2 studios)

- Plan de redirections 301 (ancien site vers nouveau)

12.4 Documentation

- Guide d’utilisation du back-office pour la cliente

- Procédure de publication d’articles de blog

- Accès et documentation technique

Document préparé le 25 février 2026

Version 1.0 – Confidentiel